**П Р О Т О К О Л № 2**

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 206/20.08.2018 г. на Косьо Косев – Кмет на Община Николаево за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строителство по проект: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“, открита с Решение № 190 от дата 18.07.2018 г. на Кмета на Община Николаево и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00674-2018-0005.

*.*

**Днес, 15.10.2018** **г. в гр. Николаево, комисия в състав:**

**Председател:**

**1. Мирослава Иванова Павлова**

Длъжност: Външен експерт

Квалификация: правоспособен юрист;

**членове:**

**2. инж. Петко Иванов Попов**

Длъжност: Зам. кмет на община Николаево

Квалификация: строителен инженер

**3. инж. Веселина Веселинова Василева – Иванова**

Длъжност: старши експерт „Инвестиции и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево;

Квалификация: инженер геодезист;

**4. Златко Христов Генчев**

Длъжност: Главен Счетоводител в Общинска Администрация Николаево;

Квалификация: икономист;

**5. Пенка Василева Генчева**

Длъжност: старши експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт” в Общинска Администрация Николаево;

се събра в Заседателната зала на административната сграда, на община Николаево, находяща се в гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9 от 10:00 ч. за изпълнение на Заповед № 206/20.08.2018 г. на Косьо Косев – Кмет на Община Николаево за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строителство по проект: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“, открита с Решение № 190 от дата 18.07.2018 г. на Кмета на Община Николаево и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00674-2018-0005.

На своето предходно заседание комисията констатира липса на документи, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, в офертите на участниците:

**1. „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД;**

**2. „Инфрастрой-Инженеринг” ООД;**

**3. „Парсек Груп” ЕООД;**

**4. „Ес Ди Ес 47” ЕООД.**

Във връзка с изисканите допълнително документи, в деловодството на Община Николаево са депозирани:

- Плик с Допълнителни документи към офертата с вх. № 26-00-5 от 17.08.2018 г., от участник **№ 2 „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД;**

- Плик с Допълнителни документи към офертата с вх. № 26-00-207 от 17.08.2018 г. от участник **№ 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД;**

- Плик с Допълнителни документи към офертата с вх. № 26-00-208 от 17.08.2018 г. от участник **№ 5 „Парсек Груп” ЕООД;**

- Плик с Допълнителни документи към офертата с вх. № 26-00-209 от 17.08.2018 г. от участник **№ 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД;**

Комисията установи, че допълнително изисканите от участник № 2 „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД, участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД, участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД и участник № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД документи са представени в рамките на определения срок от пет работни дни, поради което пристъпи към разглеждането им по същество.

**І. ПРОВЕРКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКАНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

|  |
| --- |
| **1. „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД** |

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нов, съобразен с констатираните пропуски/нередовности Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2.

Oт **„Суперстрой-Инженеринг” ЕООД**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

**1.** Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД.

**2.** Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД на хартиен носител;

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Несъответствие/липса** | **Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите** | **Съответствие/Несъответствие с изискванията за личното състояние/ Отговаря/Не отговаря на критерия за подбор:** |
| **1.** В представеният от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, участника неправилно е предоставил информация за това дали: „икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?“  ***Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП, тази информация се предоставя само в случай, че поръчката е запазена, каквато настоящата не е !!!*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, участникът е премахнал отбелязването за това дали: „икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?“  ***Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.*** |  |
| **2.** В представеният от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, се съдържа информация, която не се изисква от възложителя, както следва: в Част IV: Критерии за подбор:  - Раздел Б: Икономическо и финансово състояние: т. 1а), т. 1б), т. 2а), т. 2б);  - Раздел В: Технически и професионални способности: т. 2), т. 3), т. 5), т. 7), т.8);  ***Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП, „Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, участникът е премахнал информацията, която не се изисква от възложителя в Част IV: Критерии за подбор:  - Раздел Б: Икономическо и финансово състояние: т. 1а), т. 1б), т. 2а), т. 2б);  - Раздел В: Технически и професионални способности: т. 2), т. 3), т. 5), т. 7), т.8);  ***Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.*** |  |
| **3.** В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности в т. 6), участникът не е посочил опит на предложените от него експерти при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващи длъжността, за която е предложени.  ***Констатираната липса на информация, прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за технически и професионални способности.***  ***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2,*** „Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:  - **За Технически ръководител** – да има висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентна; Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.  **- За Специалист – контрол на качеството** – да притежава валидно удостоверение/сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.  **- За Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството** - да притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.  ***Съгласно Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в т. 3.3. е указано:***  ***„Раздел В: Технически и професионални способности следва да бъде попълнен в следните точки:***  *6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:……..*  *!!! В това поле участниците следва да посочат описание на персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност, които ще се ангажират с изпълнение на поръчката, като под формата на списък се декларира следната информация:*  *- За* ***Технически ръководител*** *- трите имена на експерта; правоотношението му с участника; завършено образование, посочване на професионална степен на образование, специалност и квалификация; опит при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.*  *- За* ***Специалист – контрол на качеството*** *- трите имена на ангажирания експерт, правоотношението му с участника; номер на Удостоверение/Сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно; опит при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.*  *-* ***За Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството*** *- трите имена на ангажирания експерт; правоотношението му с участника и номер на актуално Удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно; опит при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.“* | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, участникът е посочил опит на предложените от него експерти при изпълнението на строителни обекти, като изпълняващи длъжността, за която е предложени. | ***Участникът не отговаря на критерия за подбор.*** |
| **4.** В представеният от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата информация. | В представеният от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част VI: Заключителни положения, участникът **отново не е попълнил** изискуемата информация, **с което не е спазил указанията на комисията за попълване на ЕЕДОП.** |  |

***Въз основа на проверката комисията установи, че участникът НЕ ОТГОВАРЯ на критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, а именно:***

*В изпълнение на указанията на комисията, по отношение на констатирано несъответствие под № 3, съгласно Протокол №1 на комисията, а имемнно:* „***В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности в т. 6), участникът не е посочил опит на предложените от него експерти при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващи длъжността, за която е предложени.“*** , в представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, участникът е посочил опит на предложените от него експерти при изпълнението на строителни обекти, като изпълняващи длъжността, за която е предложени, както следва:

**1.** По отнощение на лицето Живко Господинов Господинов, предложен на позиция **„Специалист Контрол на качество“,** участникът е посочил, опит при изпълнението на строителни обекти сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността Специалист Контрол на качество, следните два обекта:

**Обект №1:** „Ремонт и реконструкция на административна/офис сграда на „ПЕТТАС БЪЛГАРИЯ” АД - гр. Ямбол”;

**Обект №2:** Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община СЛИВЕН” по 12 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СЛИВЕН, КВ. „КЛУЦОХОР“ БЛОК 5“;

От представените обекти комисията счита, че единствено обект под №1, би могъл да се третира като, сходен на предмета на поръчката, а именно: „.. изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на ***сгради за обществено обслужване***.“

От представената информация е видно, че обект под №2 е многофамилна жилищна сграда, поради което не отговарят на изискването за сходен обект - сграда за обществено обслужване.

***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2,*** „Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

**- За Специалист – контрол на качеството** – да притежава валидно удостоверение/сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

Съгласно указанията на Възложителя, под *„сходно”* строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на **сгради за обществено обслужване**.

Съгласно разпоредбите на чл. 37 от ЗУТ, законодателят е направил разграничение между „жилищни сгради“ и „сгради за обществено обслужване“, а именно „Сградите на основното застрояване по предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение“. С оглед на това, комисията не може да приеме, че „жилищни сгради“ и „сгради за обществено обслужване“ са тъждествени понятия, тъй като с това би нарушила разпоредбите на ЗУТ и изискването за законосъобразност на цялата процедура, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Предвид гореизложеното предложеният от участника „Специалист Контрол на качество“ не отговаря на изискването да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

**2.** По отнощение на лицето Диньо Колев Динев, предложен на позиция **„Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“,** участникът е посочил, опит при изпълнението на строителни обекти сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността Лице по безопасност и здраве в процеса на строителство, следните пет обекта:

**Обект №1:** Изпълнение на СМР по проект „Обединено детско заведение и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен;

**Обект №2:** Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол, по Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Диана“, бл.20;

**Обект №3:** Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стралджа, ОП 2 Срада с административен адрес гр. Сталджа, ул. „Хемус“ №;

**Обект №4:** Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора, ОП3 Жилищна сграда в гр. Стара Загора, ул. „С. Караджа“ № 2, вх. „0“, „А“, „Б“;

**Обект №5:** Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора, ОП 2 Жилищна сграда в гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ № 31, вх. „0“, „А“

От представените обекти комисията счита, че единствено обект под №1, би могъл да се третира като, сходен на предмета на поръчката, а именно: „.. изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на ***сгради за обществено обслужване***.“

От представената информация е видно, че обекти под №№2, 3, 4 и 5 са многофамилни жилищни сгради, поради което не отговарят на изискването за сходен обект - сграда за обществено обслужване.

***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2,*** „Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

**- За Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството** - да притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

Съгласно указанията на Възложителя, под *„сходно”* строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на **сгради за обществено обслужване**.

Съгласно разпоредбите на чл. 37 от ЗУТ, законодателят е направил разграничение между „жилищни сгради“ и „сгради за обществено обслужване“, а именно „Сградите на основното застрояване по предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение“. С оглед на това, комисията не може да приеме, че „жилищни сгради“ и „сгради за обществено обслужване“ са тъждествени понятия, тъй като с това би нарушила разпоредбите на ЗУТ и изискването за законосъобразност на цялата процедура, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Предвид гореизложеното, предложеното от участника „Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“ не отговаря на изискването да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

***Предвид всичко изложеното, комисията счита, че участникът № 2 „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД не отговар на поставените критерии за подбор, относно технически и професионални способности, поради което, офертата на участник № 2 „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор.***

***Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата по публично състезание участникът № 2 „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол, представлявано и управлявано от Господин Русев Господинов – управител с ЕИК 128556331 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.***

***На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническото предложение на на участникът № 2 „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД няма да бъде разгледано.***

|  |
| --- |
| **2. Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД** |

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нов, съобразен с констатираните пропуски/нередовности Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2.

Oт **„Инфрастрой-Инженеринг” ООД**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

**1.** Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника – Образец №1;

**2.** Заверено за „Вярно с оригинала“ копие на Застрахователна полица № 212218281000009/13.07.2018 г.

**3.** Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Инфрастрой-Инженеринг” ООД.

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Несъответствие/липса** | **Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите** | **Съответствие/Несъответствие с изискванията за личното състояние/ Отговаря/Не отговаря на критерия за подбор:** |
| **1.** В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), участникът не е посочил професионалната дейност от застрахователната полица.  ***Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“,*** ***в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:***  ***„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“***  ***Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние - Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5) в съответствие с указанията на комисията, участникът е посочил професионалната дейност от застрахователната полица - **„Цялостно изпълнение на строителство или**  **на отделни строително-монтажни работи**  **на обекти от трета категория и всяка по-**  **ниска категория, съгласно действащото**  **законодателство“** | ***Отговаря на критерия за подбор.*** |

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на **Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД** с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя **и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.**

|  |
| --- |
| **3. Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД** |

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нов, съобразен с констатираните пропуски/нередовности Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2.

Oт **„Парсек Груп” ЕООД**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

**1.** Придружително писмо;

**2.** Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Парсек Груп” ЕООД.

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Несъответствие/липса** | **Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите** | **Съответствие/Несъответствие с изискванията за личното състояние/ Отговаря/Не отговаря на критерия за подбор:** |
| **1.** В представеният от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, участника неправилно е предоставил информация за това дали: „икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?“  ***Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП, тази информация се предоставя само в случай, че поръчката е запазена, каквато настоящата не е !!!*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, участникът е премахнал отбелязването за това дали: „икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?“  ***Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.*** |  |
| **2.** В представеният от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, се съдържа информация, която не се изисква от възложителя, както следва: в Част IV: Критерии за подбор в Раздел В: Технически и професионални способности: т. 11), т. 12);  ***Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП, „Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, участникът е премахнал информацията, която не се изисква от възложителя в Част IV: Критерии за подбор в Раздел В: Технически и професионални способности: т. 11), т. 12);  ***Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.*** |  |

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на **Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД** с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя **и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.**

|  |
| --- |
| **4. Участник № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД** |

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 в електронен вид, съгласно „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЕЕДОП“, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци, на документи, като стриктно се придържа към указанията на Възложителя, съгласно Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи и указанията за попълване на ЕЕДОП, подписан от Мария Иванова Узунова, в качеството и на Управител, като в новопредставения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, на Икономическият оператор е указано, че следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Oт **„Ес Ди Ес 47” ЕООД**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи;

**1.** Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от Ес Ди Ес 47” ЕООД;

**2.** Заверено за „Вярно с оригинала“ копие на Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице;

**3.** Заверено за „Вярно с оригинала“ копие на Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес.

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Несъответствие/липса** | **Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите** | **Съответствие/Несъответствие с изискванията за личното състояние/ Отговаря/Не отговаря на критерия за подбор:** |
| **1.** Участникът не е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с указанията на Възложителя.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е представен електронно, чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП.  ***Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“,*** ***в „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЕЕДОП“ е указано:***  „Съгласно чл.67, ал.4 от Закона за обществените поръчки във връзка с §29, т.5, б.“а“ от Преходните и заключителните разпоредби на ЗОП **в сила от 01 април 2018 г**., Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.  Единният европейски документ за обществени поръчки се подава в електронен вид от участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чийто ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.  **ВАЖНО!!!** Тъй като в информационната система на ЕК за еЕЕДОП не е предвидена възможност да се посочи процедура, различна от тези по европейските директиви, за националните процедури, каквато в настоящия случай е настоящата („Публично състезание“) ще е възможно да се използва ЕЕДОП само в WORD формат, който е наличен на Портала на обществените поръчки, съгласно публикувани на 20.03.2018 г. въпроси и отговори на страницата на АОП.  Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на ЕЕДОП за конкретната процедура. Образецът на ЕЕДОП за поръчката е публикуван на профила на купувача, който може да бъде намерен на следния интернет адрес:(**Error! Hyperlink reference not valid.**) и може да бъде изтеглен по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.   1. **Представяне на ЕЕДОП в електронен вид:**   Възложителят приема е-ЕЕДОП по някои от следните начини:  А) е-ЕЕДОП да бъде подписан с електронен подпис и приложен на **подходящ електронен носител** **към пакета документи за участие в процедурата.** Например компакт диск (CD R, CD R/W) – със стандартна файлова система ISO 9660, USB флаш и др.  Б) е-ЕЕДОП да бъде предоставен **чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП**.  При този избран начин документът следва да е снабден задължително с електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.  **Като приложение към документацията следва да бъде представен документ, в който да се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП.**  Данните, които се попълват в е-ЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа.  Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.“ | Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 в електронен вид, съгласно „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЕЕДОП“, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци, на документи, като стриктно се придържа към указанията на Възложителя, съгласно Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи и указанията за попълване на ЕЕДОП - подписан с електронен подпис и приложен на електронен носител – CD.  ***Участникът е спазил указанията на Възложителя за представяне на ЕЕДОП.*** |  |
| **2.** По отношение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, комисията констатира следното:  **2.1.** Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е подписан от лицето Гавраил Бонев Узунов, по отношение на което не бе установено в какво качество е подписало ЕЕДОП. При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че дружеството се представлява и управлява еднолично от Мария Иванова Узунова, в качеството и на Управител.  Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т.5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП са:  **1. лицата, които представляват участника;**  2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.  В чл. 40, ал. 2 от ППЗОП са посочени кои са лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП в зависимост от това в коя от хипотезите по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП попада конкретният участник, като в настоящия случай са: при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; | Представеният от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) отново е подписан от лицето Гавраил Бонев Узунов, но не е подписан от Мария Иванова Узунова, в качеството и на Управител на дружеството. |  |
| **2.** По отношение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, комисията констатира следното:  **2.2.** В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, участника неправилно е предоставил информация за това дали: „икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?“  ***Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП, тази информация се предоставя само в случай, че поръчката е запазена, каквато настоящата не е !!!*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, участникът е премахнал отбелязването за това дали: „икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?“  ***Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.*** |  |
| **2.** По отношение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, комисията констатира следното:  **2.3.** В част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в частта „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност““, участникът е посочил единствено размета на застрахователната сума по неговата застрахователна полица.  ***Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“,*** ***в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:***  ***„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“***  ***Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние - Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, номер на Застрахователна полица и валидност на същата, но не е посочил професионалната дейност от застрахователната полица. | ***Участникът не отговаря на критерия за подбор.*** |
| **2.** По отношение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, комисията констатира следното:  **2.4.** В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности, като изпълнени дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът е посочил следните два обекта:  Обект – „Жилищна сграда с надземни гаражи и ограда, УПИ IV 3256, кв. 8502 по плана на Стара Загора;  Обект – „Жилищна сграда с гаражи и ограда, УПИ XIII 763, кв. 120 по плана на Стара Загора, по отношение на които комисията не установи сходство с предмета на поръчката.  ***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 1, „Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.***  ***Забележка: Под „сходно” строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на сгради за обществено обслужване.“***  ***Предвид гореизложеното комисията не установи, че участникът*** ***през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил минимум 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности, като изпълнени дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът е посочил три нови обекта, нефигуриращи в първоначално представения ЕЕДОП, а именно:  1. Спортна площадка с комбинирани игрища, фитнес зала и фитнес уреди на открито;  2. Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия ПИ 68850.244.292, м. „Табашки герен“, гр. Стара Загора;  3. Инженеринг за пристройка на втори етаж за тоалетни към училище „Г. Караславов“, гр. Шивачево, община Твърдица. | ***Участникът не отговаря на критерия за подбор.*** |
| **2.** По отношение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, комисията констатира следното:  **2.5.** В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности, участникът не е посочил опит на предложените от него експерти при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващи длъжността, за която е предложени.  ***Констатираната липса на информация, прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за технически и професионални способности.***  ***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2,*** „Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:  - **За Технически ръководител** – да има висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентна; Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.  **- За Специалист – контрол на качеството** – да притежава валидно удостоверение/сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.  **- За Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството** - да притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.  ***Съгласно Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в т. 3.3. е указано:***  ***„Раздел В: Технически и професионални способности следва да бъде попълнен в следните точки:***  *6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:……..*  *!!! В това поле участниците следва да посочат описание на персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност, които ще се ангажират с изпълнение на поръчката, като под формата на списък се декларира следната информация:*  *- За* ***Технически ръководител*** *- трите имена на експерта; правоотношението му с участника; завършено образование, посочване на професионална степен на образование, специалност и квалификация; опит при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.*  *- За* ***Специалист – контрол на качеството*** *- трите имена на ангажирания експерт, правоотношението му с участника; номер на Удостоверение/Сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно; опит при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.*  *-* ***За Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството*** *- трите имена на ангажирания експерт; правоотношението му с участника и номер на актуално Удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно; опит при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.“*  ***Предвид гореизложеното комисията не установи, че участникът*** ***разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, участникът е посочил опит на предложените от него експерти при изпълнението на строителни обекти, като изпълняващи длъжността, за която са предложени. | ***Участникът не отговаря на критерия за подбор.*** |
| **2.** По отношение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, комисията констатира следното:  **2.6.** В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности в част „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, участникът е посочил множество инструменти, съоръжения и техническо оборудване, сред които не се откриват минимално изискуемите от Възложителя, сред които: ***Оградни пана – мин. 200 м.л.; Тръбно скеле – мин. 1200 м2; Пробивна техника - мин. 2 бр.; Товарни автомобили – мин. 2 бр.; Металорежещи инструменти - мин. 3 бр.,*** както и не е представил информация дали инструментите, съоръжения и техническо оборудване, с което възнамерява да изпълни поръчката са собствени или наето или др.  ***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2, „Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:***  ***1. Оградни пана – мин. 200 м.л.***  ***2. Тръбно скеле – мин. 1200 м2,***  ***3. Пробивна техника - мин. 2 бр.,***  ***4. Товарни автомобили – мин. 2 бр.***  ***5. Металорежещи инструменти - мин. 3 бр.“***  ***„….участникът попълва поле 9) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване под формата на списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както и това дали същите са собствени или наети.“***  ***Предвид гореизложеното комисията не установи, че участникът*** ***разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.*** | В представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности в част „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, участникът е посочил, че при изпълнение на поръчката ще разполага със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване: Оградни пана - 200 м.л.; Тръбно скеле – 1200 м2; Пробивна техника - 5 бр.; Товарни автомобили – 4 бр.; Металорежещи инструменти - 3 бр., както и е представил информация, че инструментите, съоръжения и техническо оборудване, с което възнамерява да изпълни поръчката са собствени. | ***Участникът отговаря на критерия за подбор.*** |

***Въз основа на проверката комисията установи, че участникът НЕ ОТГОВАРЯ на критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, а именно:***

**1.** По отношение на констатирано несъответствие под **№ 2.1**, съгласно Протокол №1 на комисията, а имемнно: **„Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е подписан от лицето Гавраил Бонев Узунов, по отношение на което не бе установено в какво качество е подписало ЕЕДОП. При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че дружеството се представлява и управлява еднолично от Мария Иванова Узунова, в качеството и на Управител.“**, представеният от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 отново е подписан от лицето Гавраил Бонев Узунов, но не е подписан от Мария Иванова Узунова, в качеството и на Управител на дружеството.

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т.5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП са:

**1. лицата, които представляват участника;**

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В чл. 40, ал. 2 от ППЗОП са посочени кои са лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП в зависимост от това в коя от хипотезите по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП попада конкретният участник, като в настоящия случай са: при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон - Едноличният собственик на капитала лично или чрез определен от него управител.

Участникът е представил заверено за „Вярно с оригинала“ копие на **Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице** и заверено за „Вярно с оригинала“ копие на **Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес.**

Предвид това, че към допълнително представените документи не се съдържат обяснения, комисията предполага, че последните са представени с цел удостоверяване правото на лицето Гавраил Бонев Узунов, да подписва, вместо Мария Иванова Узунова.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т.5 от ЗОП се лични и се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. В тази връзка те немогат да се декларират в ЕЕДОП от упълномощено лице (това право неможе да се предоставя на трети лица) и трябва представляващият дружеството „Ес Ди Ес 47” ЕООД да подпише ЕЕДОП.

В случая участникът не е представил по надлежния начин изискващата се информация, свързана с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП, поради което участникът следва да бъде отстранен от процедурата на основание 54, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗОП, във връзка с чл. 57, ал.1 от ЗОП.

„Ес Ди Ес 47” ЕООД не е представил изискващата се информация, (съгласно чл. 39 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал.1 от ЗОП), свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване.

***С оглед на горното, на основание чл. 54, ал1, т.5, буква „б“ във връзка с чл. 57 от ЗОП, комисията предлага участник №6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД да бъде отстранена от участие в процедурата, т.к. не е представил изискващата се информация (съгласно чл. 39 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал.1 от ЗОП), свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване по отношение на лицата съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.***

**2.** В изпълнение на указанията на комисията, по отношение на констатирано несъответствие под **№ 2.3**, съгласно Протокол №1 на комисията, а имемнно**: *„В част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в частта „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност““, участникът е посочил единствено размета на застрахователната сума по неговата застрахователна полица.“*** , представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, номер на Застрахователна полица и валидност на същата, но отново не е посочил професионалната дейност от застрахователната полица, **поради което не се установи, че професионалната дейност от застрахователната полици отговаря на предмета на поръчката – строителство.**

***Поради непосочване в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), на дейности в обхвата на полицата за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, комисията НЕ установи съответствие на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние, а именно - валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи ІII-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.3, буква „в” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.***

**Комисията счита, че липсата на декларирани дейности в обхвата на полицата означава, че участника не е изпълнил изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние на участника.**

**3.** В изпълнение на указанията на комисията, по отношение на констатирано несъответствие под **№ 2.4**, съгласно Протокол №1 на комисията, а имемнно**: *„В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности, като изпълнени дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът е посочил следните два обекта: Обект – „Жилищна сграда с надземни гаражи и ограда, УПИ IV 3256, кв. 8502 по плана на Стара Загора; Обект – „Жилищна сграда с гаражи и ограда, УПИ XIII 763, кв. 120 по плана на Стара Загора, по отношение на които комисията не установи сходство с предмета на поръчката.“***, в представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности, като изпълнени дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът е посочил три нови обекта, нефигуриращи в първоначално представения ЕЕДОП, а именно:

**Обект №1:** Спортна площадка с комбинирани игрища, фитнес зала и фитнес уреди на открито;

**Обект №2:** Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия ПИ 68850.244.292, м. „Табашки герен“, гр. Стара Загора;

**Обект №3:** Инженеринг за пристройка на втори етаж за тоалетни към училище „Г. Караславов“, гр. Шивачево, община Твърдица.

**По отношение на Обект №1**, комисията категорично счита, че последният неможе да бъде определен като сходно строителство с предмета на обществената поръчка, предвид това, че обектът е *спортна площадка*, а съгласно указанията на Възложителя, под „сходно” строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира **изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на сгради за обществено обслужване.**

**По отношение на Обект №2**, комисията категорично счита, че последният неможе да бъде определен като сходно строителство с предмета на обществената поръчка, предвид това, че обектът е *производствена сграда*, а съгласно указанията на Възложителя, под „сходно” строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира **изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на сгради за обществено обслужване.**

**По отношение на Обект №3**, възложител на който е община Твърдица, участникът е декларирал, че при изпълнение на обекта е бил подизпълнител на „ЕЛМИ“ ООД.

**С цел установяване на съответствието на участника** с изискванията на Възложителя към критериите за подбор, относно технически и професионални способности, Комисията извърши служебна проверка в публичния регистър на АОП, като резултатите от последната са както следва:

Видно от официалния сайт на община Твърдица, раздел „Профил на купувача“, въпросният възложител е обявил обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Инженеринг за пристройка на 2 етажа за тоалетни към училище Г.Каравелов в УПИ-245, кв.38, гр.Шивачево, Община Твърдица.”, публикувана под Уникален номер в регистъра на АОП: 9068765.

На сайта на община Твърдица в електронната преписка на поръчката (https://www.profilnakupuvacha.com/1483,12005) е публикуван пълен комплект на документацията за участие в обществената поръчка в т.ч. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП; Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП; Документация за участие; Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти; Протокол от работата на комисията и Сключен договор с избрания изпълнител - „ЕЛМИ“ ООД.

Никъде в протокола на комисията не се съдържа информация за участие на подизпълнител, както и в електронната преписка не е публикуван договор за подизпълнение с посочения в офертата на участника подизпълнител, поради което комисията не установи, че участник № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД е бил подизпълнител на „ЕЛМИ“ ООД при изпълнение на обект „Инженеринг за пристройка на 2 етажа за тоалетни към училище Г.Каравелов в УПИ-245, кв.38, гр.Шивачево, Община Твърдица.”

**Предвид гореизложеното комисията не установи, че участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил минимум 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, поради което констатира несъответствие на участник № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД с критериите за подбор, относно технически и професионални способности.**

**4.** В изпълнение на указанията на комисията, по отношение на констатирано несъответствие под № **2.5**, съгласно Протокол №1 на комисията, а имемнно**: „В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности, участникът не е посочил опит на предложените от него експерти при изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващи длъжността, за която е предложени.“** , в представения от участника нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, участникът е посочил опит на предложените от него експерти при изпълнението на строителни обекти, като изпълняващи длъжността, за която е предложени, както следва:

**1.** По отнощение на лицето Станислав Валериев Василев, предложен на позиция **„Технически ръководител“,** участникът е посочил, опит при изпълнението на строителни обекти сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността Технически ръководител, следните два обекта:

**Обект №1:** Спортна площадка с комбинирани игрища, фитнес зала и фитнес уреди на открито, УПИ VIII 418, кв.30, с. Могилино, община Чирпан;

**Обект №2:** Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия ПИ 68850.244.292, м. „Табашки герен“, гр. Стара Загора;

От представената информация е видно, че обект под №1 е *спортна площадка*, а обект под №2 е *производствена сграда*, поради което не отговарят на изискването за сходен обект - сграда за обществено обслужване.

***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2,*** „Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

**- За Технически ръководител** – да има висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентна; Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

Съгласно указанията на Възложителя, под *„сходно”* строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на **сгради за обществено обслужване**.

Съгласно разпоредбите на чл. 37 от ЗУТ, законодателят е направил разграничение между „производствени сгради“ и „сгради за обществено обслужване“, а именно „Сградите на основното застрояване по предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение“. С оглед на това, комисията не може да приеме, че *„спортна площадка и производствена сграда“* са тъждествени на *„сграда за обществено обслужване“*, тъй като с това би нарушила разпоредбите на ЗУТ и изискването за законосъобразност на цялата процедура, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Предвид гореизложеното предложеният от участника „Технически ръководител“ не отговаря на изискването да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

**2.** По отнощение на лицето Мария Иванова Узунова, предложена на позиция **„Специалист Контрол на качество“,** участникът е посочил, опит при изпълнението на строителни обекти сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността Специалист Контрол на качество, следните два обекта:

**Обект №1:** Спортна площадка с комбинирани игрища, фитнес зала и фитнес уреди на открито, УПИ VIII 418, кв.30, с. Могилино, община Чирпан;

**Обект №2:** Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия ПИ 68850.244.292, м. „Табашки герен“, гр. Стара Загора;

От представената информация е видно, че обект под №1 е *спортна площадка*, а обект под №2 е *производствена сграда*, поради което не отговарят на изискването за сходен обект - сграда за обществено обслужване.

***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2,*** „Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

**- За Специалист – контрол на качеството** – да притежава валидно удостоверение/сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

Съгласно указанията на Възложителя, под *„сходно”* строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на **сгради за обществено обслужване**.

Съгласно разпоредбите на чл. 37 от ЗУТ, законодателят е направил разграничение между „производствени сгради“ и „сгради за обществено обслужване“, а именно „Сградите на основното застрояване по предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение“. С оглед на това, комисията не може да приеме, че *„спортна площадка и производствена сграда“* са тъждествени на *„сграда за обществено обслужване“*, тъй като с това би нарушила разпоредбите на ЗУТ и изискването за законосъобразност на цялата процедура, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Предвид гореизложеното предложеният от участника „Специалист Контрол на качество“ не отговаря на изискването да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

**3.** По отнощение на лицето Деница Светославова Маркова, предложена на позиция **„Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“** участникът е посочил, опит при изпълнението на строителни обекти сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, следните два обекта:

**Обект №1:** Спортна площадка с комбинирани игрища, фитнес зала и фитнес уреди на открито, УПИ VIII 418, кв.30, с. Могилино, община Чирпан;

**Обект №2:** Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия ПИ 68850.244.292, м. „Табашки герен“, гр. Стара Загора;

От представената информация е видно, че обект под №1 е *спортна площадка*, а обект под №2 е *производствена сграда*, поради което не отговарят на изискването за сходен обект - сграда за обществено обслужване.

***Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2,*** „Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

**- За Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството** - да притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

Съгласно указанията на Възложителя, под *„сходно”* строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на **сгради за обществено обслужване**.

Съгласно разпоредбите на чл. 37 от ЗУТ, законодателят е направил разграничение между „производствени сгради“ и „сгради за обществено обслужване“, а именно „Сградите на основното застрояване по предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение“. С оглед на това, комисията не може да приеме, че *„спортна площадка и производствена сграда“* са тъждествени на *„сграда за обществено обслужване“*, тъй като с това би нарушила разпоредбите на ЗУТ и изискването за законосъобразност на цялата процедура, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Предвид гореизложеното предложеният от участника „Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“ не отговаря на изискването да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

***Предвид всичко изложеното, комисията счита, че участникът № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД не отговар на поставените критерии за подбор, относно технически и професионални способности, поради което, офертата на участникът № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор.***

***Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата по публично състезание участникът № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД, гр. Стара Загора, представлявано и управлявано от Мария Иванова Узунова – управител с ЕИК 201337990 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.***

***На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническото предложение на на участникът № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД няма да бъде разгледано.***

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска/недопуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на участника** | **Допуснат/Недопуснат** |
| **1.** | **Участник № 2 „Суперстрой-Инженеринг” ЕООД** | **Недопуснат** – на основание чл. чл.107, т.1 от ЗОП |
| **2.** | **Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД** | **Допуснат** |
| **3.** | **Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД** | **Допуснат** |
| **4.** | **Участник № 6 „Ес Ди Ес 47” ЕООД** | **Недопуснат** – на основание чл.54, ал.1, т.5, буква „б“ във връзка с чл.57 от ЗОП чл. и чл.107, т.1 от ЗОП |

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл. 56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

**II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.**

Работата на комисията продължи с проверката на предложенията за изпълнение на поръчката с цел да установи дали същите са подготвени и представени в съответствие с предварително обявените условия и изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.

Съгласно указанията към участниците за реда и условията, за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, Техническо предложение следва да съдържа:

* Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие**;
* Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - попълва се **Образец № 3;**
* Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4;**
* Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5**;
* Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се **Образец № 6;**

**Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя** (**Образец № 3) -** следва да бъде изготвено по приложения образец към документация при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което се посочва:

**1. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи;**

**2. Гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;**

**Към предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 3) се прилагат:**

**1. Строителна програма;**

**2. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1**

**3. Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;**

**4. Диаграма на механизацията - Приложение № 3;**

*Строителна програма за организация и изпълнение на договора - представя се от участника в свободна форма. Строителната програма НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. Съдържанието на Строителната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.*

Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:

**1. Технологична последователност на строителните процеси** - **в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:**

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;

- Описание на видовете СМР/строителните операции и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, както и входящият контрол от страна на технически лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и други стоки на обекта.

- Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката в това число човешки и технически. Следва да се посочат работни звена за изпълнение на основните видове СМР/строителни операции – вид и състав. За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение в т.ч.: експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят описание на начините за разпределение на задачите и отговорностите между експертите/техническите лица във връзка с изпълнение на предвидените в обществената поръчка дейности/основните видове СМР/строителни операции; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него експерти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство; За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимото оборудване, техника, транспорт и др.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, както и описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи). Участникът следва да направи описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи). Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

**2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора** - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

**Техническото предложение може да се придружава с декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от участника /ако е приложимо/ .**

***Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.***

**Участник, който не е представил Предложение за изпълнение на поръчката или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т.2 „а“ от ЗОП.**

С оглед на горното, Комисията констатира следното:

|  |
| --- |
| **1. Участник № 1 „НСК София” ЕООД** |

**Техническо предложение на участника съдържа:**

* Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - попълва се **Образец № 3;**
* Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4;**
* Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5**;
* Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се **Образец № 6;**

**1.** Участникът декларира, че ще изпълним строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **150 (сто и петдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

**2.** Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

**2.1.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 1: **10 години или 120 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**2.2.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 3: **5 години или 60 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**2.3.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 4: **5 години или 60 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:**

* **Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора, съдържаща:**

Предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видове СМР, както и технология на изпълнение на предвидените СМР. Участникът условно е разграничил следните шест етапа: Етап 1- Подготвителни работи (мобилизация); Работи по изпълнение на СМР и тествания; Етап 3 – Приемане и отчитане на строителството; Етап 4 – Завършване на обекта; Етап 5 – Предаване и приемане на обекта; Етап 6 – предложение относно организацията във връзка с гаранционното поддържане на обекта, като за всеки от етапите е представено описание на характерните за етапа дейности. Изброени са видове СМР, както и всички съпътстващи спомагателни работи и дейности, необходими за осъществяване целите на поръчката. (стр.21-44). Таблично е представено описание на видовете документи, които ще бъдат съставяни във връзка с приемане и отчитане на строителството, както и тяхното съдържание. (стр.45-49). Таблично е представена последователността на строителните процеси, като за всеки от видовете СМР е посочена продължителност, начало и край на изпълнението. (стр.55-81).

На следващо място е представено описание на технологията на изпълнение на предвидените СМР в т.ч.: Фасадно тръбно скеле; Зидария с керамични тухли; Монтиране на топлоизолационна система; Ремонт на покрив; Подмяна на дограма; Мазачески работи; Шпакловъчни работи; Бояджийски работи; Монтаж на ламиниран паркет; Монтаж на пожароизвестителна инсталация и др. (стр. 81- 126)

Представено е описание на доставка на материалите и входящия контрол от страна на техническите лица, описание на системата на вътрешен контрол на използваните материали и съответствието им с техническите изисквания, както и системата на срочна подмяна на материалите при установени несъответствия.

На следващо място е направено предложение относно организацията, мобилизацията и разпределение на използваните технически и човешки ресурси, като за всеки от видовете СМР са посочени необходимите строителни работници и механизация. (стр.136-191)

Представено е описание на отговорностите и пълномощията на ръководния технически персонал в т.ч.: Технически ръководител, Специалист контрол на качеството и Длъжностно лице по безопасност и здраве. Направено е разпределение на експерти на ниво отделна задача и необходим трудов ресурс. (стр.196-231)

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти в т.ч.: Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР; Въвеждане и прилагане на контролна система за планиране и отчет на изпълнението и др.

Предложени са начини за комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес в т.ч.: работни срещи, комуникация, чрез е-майл, официална писмена кореспонденция, комуникация по телефон, докладване.

Предложените от участника мерки за намаляване на дискомфорта на местното население и ползвателите са: Организиране на работния процес така, че да не се прекъсва нормалния процес на функциониране на учебното заведение; Информиране на персонала, учащите и посетителите, както и на постоянно и временно пребиваващи граждани в близост до обхвата на работите, относно предстоящи СМР; Мерки относно намаляване на неудобствата възникнали от възпрепятстване на достъп до комунални услуги; Мерки за намаляване на неудобствата причинени от външната среда и др.

Предложени са мерки за опазване на околната среда – Мерки предотвратяващи замърсяване на почвата; Мерки за опазване на атмосферен въздух; Мерки за опазване на водите; Мерки гарантиращи спазването на законодателството на България и ЕС и др.

* Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката **– Приложение № 1;**
* Диаграма на работната ръка **– Приложение № 2;**
* Диаграма на механизацията – **Приложение № 3.**

**След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 1 НСК София” ЕООД не се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, поради което се допуска до отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.**

|  |
| --- |
| **2. Участник № 3 „Гарант Строй” ООД** |

**Техническо предложение на участника съдържа:**

* Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - попълва се **Образец № 3;**
* Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4;**
* Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5**;
* Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се **Образец № 6;**

**1.** Участникът декларира, че ще изпълним строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **150 (сто и петдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

**2.** Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

**2.1.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 1: **10 години или 120 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**2.2.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 3: **5 години или 60 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**2.3.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 4: **5 години или 60 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:**

* **Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора, съдържаща:**

Основните етапи за изпълнение на предвидените от участника дейности са следните: етап 1 – Откриване на строителна площадка; етап 2 – Изпълнение на временно строителство/мобилизация/; етап 3 – Изпълнение на СМР; етап 4 – Подготовка на строежа за приемане и предаване (стр. 6-12).

През първия етап участникът предвижда представяне на необходимите документи, гаранции и застраховки, съгласно изискванията на договора, както и извършване на регламентирани дейности за започване на обекта, а именно: разрешение за строеж; уточняване на начална дата; подписване на Протокол Образец 2; заверка на Заповедната книга за строежа. На следващо място в този етап е посочена среща с представители на КАТ и РСПАБ за уточняване на изисквания, начин на постоянна комуникация и комуникация при извънредни ситуации, като за целта участникът ще предложи за утвърждаване следните документи: план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и/или аварии; план за евакуация на работещите и присъстващите на строителната площадка.

На следващо място е представено описание на дейностите през етап втори – „Изпълнение на временно строителство“. Първа стъпка от този етап е подготовката на площадката на място, следва практическо установяване на организацията на строителната площадка, дейности по обособяване на временна строителна база, складиране и охраняване на оборудване и материали и получаване на разрешение от Строителния надзор.

Етап трети „Изпълнение на СМР“ започва със сформиране на екип с подходящо образование и квалификация. Участникът е представил описание на видовете СМР, строителните операции и тяхната последователност на изпълнение, както и мотиви за предложената последователност, а именно: демонтажни работи в сградата; демонтажни работи по покрив и таван; хидроизолация на покрив/покривни работи; полагане на изолации по плосък покрив; монтаж на водосъбирателна система по покрив и фасада; изкопни работи; изпълнение на бетонови работи; доставка и монтаж на врати и прозорци; вътрешни мазилки и шпакловки; изпълнение на шпакловки; изпълнение на замазки; топлоизолация; направа на облицовки и настилки; монтаж на подови настилки; бояджийски работи; полагане на осветителни тела, ключове, контакти; полагане на санитарно оборудване; асфалтови работи; монтаж на тротоарни плочи; почистване на строителната площадка. В тази част на строителната програма участникът е описал и нормативните изисквания, както и конкретни мерки за спазването им (стр. 18-58).

В строителната програма на участника е представена последователността при извършване на доставката на материали, както и входящият контрол от страна на технически лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и други стоки на обекта. Стъпките, от които се състои доставката на материали, са следните: поръчка за закупуване; покана за предоставяне на оферти; оценяване на офертите; споразумение за доставка. Посочва се, че съществена роля относно контрола с цел осигуряване на качеството имат Отговорникът по контрол върху качеството и Експертът контрол на качеството, които да следят за доставката и влагането на материалите и спазването на технологичната последователност, както и други технически лица, отговарящи за прилагането на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора (стр. 58-61).

В предоставената от участника документация има и описание на ресурсната обезпеченост на дружеството за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката в това число човешки и технически. Управленският екип в етапа на строителството се състои от следните технически лица: технически ръководител, специалист – контрол на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве, като са посочени и конкретни задачи и отговорности на всеки представител от екипа (стр. 61-68). Таблично са посочени работни звена/екипи за изпълнение на основните видове работи и вида на работната сила, която се изисква при извършването им. За всеки от видовете СМР/строителните операции е описано необходимото оборудване, техника, транспорт и др., както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, между страните (стр. 68-73).

Участникът е предвидил и мерки за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите по време на изпълнение на проекта. Посочени са експертите, които са ангажирани с изпълнението на мерките; описание на отделните им задължения, както и очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло (стр. 200-210).

На следващо място са посочени основните насоки за опазване на околната среда, по които ще се ръководи участникът при изпълнението на договора, включително предлаганите от него мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Описани са възможните замърсители; експертите, които са ангажирани с изпълнение на мерките по опазване на околната среда; отделните техни задължения; очакваното въздействие на мерките към изпълнението на договора; предвиденият модел на мониторинг; таблично изразен план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда; приложимата нормативна база (стр. 210-237).

Последният етап от строителната програма на участника е „Подготовка на строежа за приемане и предаване“. В него са описани действията по проверката на обекта във връзка с текущо или окончателно приемане на завършените видове работи, като това ще се удостоверява с акт за приемане на СМР. След завършване на строежа и провеждане на успешни изпитвания в експлоатационни условия се предвижда съставяне на Констативен акт Образец № 15.

* Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката **– Приложение № 1;**
* Диаграма на работната ръка **– Приложение № 2;**
* Диаграма на механизацията – **Приложение № 3.**

**След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 3 „Гарант Строй” ООД не се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, поради което се допуска до отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.**

|  |
| --- |
| **3. Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД** |

**Техническо предложение на участника съдържа:**

* Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - попълва се **Образец № 3;**
* Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4;**
* Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5**;
* Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се **Образец № 6;**

**1.** Участникът декларира, че ще изпълним строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **150 (сто и петдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

**2.** Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

**2.1.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 1: **10 години или 120 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**2.2.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 3: **5 години или 60 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**2.3.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 4: **5 години или 60 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:**

* **Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора, съдържаща:**

Технологичен подход – Подходът, който участникът възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката, обхваща следните етапи: Етап на иницииране; Етап на планиране; Етап на изпълнение; Етап на контролиране; Етап на управление и Етап на приключване, като за всеки от посочените етапи е направено описание на дейностите през съответния период.

На следващо място таблично е представена последователността на извършване на СМР, включени в Техническата спецификация, като за всеки от видовете СМР се посочени необходимите механизация и инструменти, човешки ресурси, продължителност, начало и край.(стр.12-64). Представен е списък на необходимата строителна техника и оборудване, броя и специалностите на необходимите човешки ресурси. Представена е органиграма на екипа на участника, както и начини за вътрешен обмен на информация.

На следващо място е представено описание на технология на изпълнение, на видове работи в т.ч.: Покривни работи; Тенекеджийски работи; Демонтаж на дървена дограма; Вароциментова мазилка; Фаянсова облицовка по вътрешни стени; Полагане на керамика по под и др.(стр. 68-86).

Мерки и начини за осигуряване на качество. Описание на контрол за качество, който ще се упражнява по време на изпълнение на договора – В тази част от предложението си, участникът е представил описание на контрола, който ще осъществява на влаганите материали, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол на работната среда, контрол на документирането и др. Направено е изброяване на приложима законова и подзаконова уредба, както и вътрешно фирмен контрол.

По отношение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите, участникът е предложил конкретни мерки, както следва: По отношение на физическия достъп и безпрепятствено ползване на сградата в т.ч.: Обозначаване с табели около обекта, Осигуряване на подход към входовете на сградата, заскелен и заталпен, Поставяне на временна ограда, Складиране на материали само на обособени за това места и др. По отношение на Замърсяване на околната среда – запрашеност, замърсяване, шум в т.ч.: Спускане на посипката от покрива, чрез съоръжение, тип „ботуш“ и незабавно транспортиране на отпадъка до лицензирани сметища, Ежедневно почистване на строителната площадка и събиране на отпадъците в контейнери с обезопасителни мрежи и др. По отношение на достъп до комунални услуги, предвидено е предварително информиране на директора за спиране на тока или водата.

Предложени са мерки за опазване на околната среда в строителството.

* Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката **– Приложение № 1;**
* Диаграма на работната ръка **– Приложение № 2;**
* Диаграма на механизацията – **Приложение № 3.**

**След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:**

**1.** Съдържанието на представената от участника Строителна програма **не съответства** на минималните изисквания на Възложителя посочени в Техническата спецификация, а именно:

**1.1.** Представената от участника Строителна програма **не съдържа** мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции.

**1.2.** Представената от участника Строителна програма съдържа нормативни изисквания (изброяване на законови и подзаконови документи, имащи отношение към предмета на поръчката) , но **не съдържа** конкретни мерки за спазването им.

**1.3.** Представената от участника Строителна програма **не съдържа** описание на това как ще се извършва доставката на материалите.

**1.4.** За всеки от видовете СМР/строителните операции са дефинирани необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение в т.ч.: експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, **но не и** задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, съобразно тяхната предназначеност.

**1.5.** За всеки от видовете СМР/строителните операции **не са** дефинирани необходимото оборудване, техника, транспорт и др.

**1.6.** Предложени са мерки за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи), но последните **не са** съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

**въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.**

**Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел V. Техническа спецификация, съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:**

*„2.1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:*

*- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;*

*- Описание на видовете СМР/строителните операции и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; Следва да са изложени* ***мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции****. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и* ***конкретни мерки за спазването им.*** *Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, както и входящият контрол от страна на технически лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и други стоки на обекта.*

*- Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката в това число човешки и технически. Следва да се посочат работни звена за изпълнение на основните видове СМР/строителни операции – вид и състав. За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение в т.ч.: експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници* ***и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, съобразно тяхната предназначеност.*** *Участниците следва да направят описание на начините за разпределение на задачите и отговорностите между експертите/техническите лица във връзка с изпълнение на предвидените в обществената поръчка дейности/основните видове СМР/строителни операции; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него експерти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство;* ***За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимото оборудване, техника, транспорт и др.***

*- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, както и описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.*

*- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи). Участникът следва да направи описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи).* ***Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.***

*2.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.“*

Съгласни указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3, като „***ВАЖНО!!!“* е указано: „***Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация и указанията на Възложителя, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“*

**Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Строителна програма“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

**2.** Представеният от участника График за изпълнение на СМР/СРР/КРР не е по образец на Възложителя.

Съгласно указанията на Възложителя VII. Други изисквания към участниците, от Техническата спецификация„Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения: **1. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1“**

Съгласно **т. 1.10** от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите ***„Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.“***

**3.** Представеният от участника График за изпълнение на СМР/СРР/КРР съдържа текстове и означения на език различен от български, като напр.: days, Mon, Web, Thu, Fri.

Съгласно **т. 1.4** от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите ***„Офертите за участие се изготвят на български език.“***

Съгласни **5.4.** Изисквания към документите от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите **„*Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език.“***

**Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

**4.** Представената от участника Диаграма на работната ръка не е по образец на Възложителя.

Съгласно указанията на Възложителя VII. Други изисквания към участниците, от Техническата спецификация„Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:…… **Диаграма на работната ръка – Приложение № 2“**

Съгласно **т. 1.10** от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите ***„Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.“***

**Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Диаграма на работната ръка“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

**5.** Представената от участника Диаграма на механизацията не е по образец на Възложителя.

Съгласно указанията на Възложителя VII. Други изисквания към участниците, от Техническата спецификация„Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:…… **Диаграма на механизацията – Приложение № 3“**

Съгласно **т. 1.10** от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите ***„Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.“***

**Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Диаграма на механизацията“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

Предвид всичко изложеното, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на **Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД** е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата по публично състезание**Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД,** гр. Ямбол, представлявано и управлявано от Иван Русев Бакърджиев и Радостина Желева Михова – Управители с ЕИК 838178157 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.**

|  |
| --- |
| **4. Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД** |

**Техническо предложение на участника съдържа:**

* Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - попълва се **Образец № 3;**
* Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4;**
* Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5**;
* Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се **Образец № 6;**

**1.** Участникът декларира, че ще изпълним строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **150 (сто и петдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

**2.** Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

**2.1.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 1: **10 години или 120 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**2.2.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 3: **5 години или 60 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**2.3.** За дейности по чл. 20, ал.4, т. 4: **5 години или 60 месеца** от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

**За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:**

* **Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора, съдържаща:**

Обхват на дейностите: В тази част са описани дейности в рамките на обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация.

На следващо място е представено описание на етапите на изпълнение на строителството, като участникът е разграничил Етап – Подготвителни дейности; Етап – Изпълнение на СМР; Етап – Тествания и осъществяване на контрол на извършените дейности и Етап – Въвеждане на обекта в експлоатация, като за всеки от етапите е направено описание на дейностите, характеризиращи съответния етап.

През Етап – Подготвителни дейности, участникът предвижда: ограждане и обозначаване на строителния обект, почистване на строителната площадка; изграждане на временни постройки и съоръжения, обособяване на спомагателни зони; осигуряване на безопасни условия на труд на работната площадка и др.

Етап – Изпълнение на СМР, участникът предвижда да започне с планиране на дейностите, като таблично са отразени обобщените видове дейности и планираната им продължителност, както и усложни дати за начало и край (стр.16-18). Представена е диаграма на планираното развитие на проекта. Таблично са показани необходимите човешки ресурси по специалности, необходимата механизация за изпълнение на предвидените СМР на обекта, както и необходимите количества строителни материали, оборудване и суровини, които ще бъдат вложени в процеса на рехабилитация и ремонт. (стр.20-26).

На следващо място е представена последователността на изпълнение на видовете СМР с посочване на проектни количества, планирана продължителност в календарни дни, начало и край, планирани човекочасове, брой работници и тяхната специалност, вид и брой на избраната механизация. (стр. 26-стр.80)

Етап – Тествания и осъществяване на контрол на извършените дейности – съгласно описанието, тестването ще се осъществява през целия период на строителството

Представено е описание на основни видове СМР, сред които:Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле; Варо-циментова замазка; Циментова замазка в помещения; Гипсова шпакловка; Отводняване на скатен покрив; Ремонт на съществуваща настилка от масивен паркет; Бояджийски работи по стени и тавани; Тенекеджийски работи; Монтаж на хидроизолация по плосък покрив и др. (стр.89-128).

Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – За изпълнение предмета на поръчката участникът предвижда следните човешки ресурси: Ръководител проект, Технически ръководител, Експерт контрол на качеството, Експерт координатор по безопасност и здраве, Инженер по измерване и отчитане на изпълнените работи, Геодезист, Координатор опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци, като за всеки от изброените са посочени задължения и отговорности.

Мерки за контрол с цел осигуряване на качество - Контролът ще се извършва главно в четири направления: контрол на обхвата на договора, контрол на времето на договора, контрол на качеството на изпълнение, контрол на мерките по безопасност на труда, опазване на околната среда, управлението на отпадъците. Представено е описание на Методи за контрол на времето; Контрол на влаганите материали; Система за управление на качеството; Контрол на доставчици и др.

Предложени са следните мерки, за намаляване на дискомфорта на местното население и ползвателите: Обособяване на битова зона за работниците извън сградите; Ползване на подходящ строителен инвентар; Изолиране на работните зони.

Представено е описание на опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора. (стр.143-147).

* Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката **– Приложение № 1;**
* Диаграма на работната ръка **– Приложение № 2;**
* Диаграма на механизацията – **Приложение № 3.**

**След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:**

**1.** Съдържанието на представената от участника Строителна програма **не съответства** на минималните изисквания на Възложителя посочени в Техническата спецификация, а именно:

**1.1.** Представената от участника Строителна програма **не съдържа** мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции.

**1.2.** Предложени са мерки за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи) в т.ч.: *Обособяване на битова зона за работниците извън сградите; Ползване на подходящ строителен инвентар; Изолиране на работните зони*, но последните **не са** съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

**въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.**

**Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел V. Техническа спецификация, съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:**

*„2.1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:*

*- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;*

*- Описание на видовете СМР/строителните операции и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; Следва да са изложени* ***мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции****. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, както и входящият контрол от страна на технически лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и други стоки на обекта.*

*- Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката в това число човешки и технически. Следва да се посочат работни звена за изпълнение на основните видове СМР/строителни операции – вид и състав. За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение в т.ч.: експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят описание на начините за разпределение на задачите и отговорностите между експертите/техническите лица във връзка с изпълнение на предвидените в обществената поръчка дейности/основните видове СМР/строителни операции; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него експерти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство; За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимото оборудване, техника, транспорт и др.*

*- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, както и описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.*

*- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи). Участникът следва да направи описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи).* ***Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.***

*2.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.“*

Съгласни указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3, като „***ВАЖНО!!!“* е указано: „***Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация и указанията на Възложителя, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“*

**Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Строителна програма“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

**2.** В представената от участника Строителна програма на стр.16 се съдържат текстове и означения на език различен от български, като напр.: days, Mon, Wed, Thu, Sun, Tue, Sa, Fri, hrs и др.

Съгласно **т. 1.4** от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите ***„Офертите за участие се изготвят на български език.“***

Съгласни **5.4.** Изисквания към документите от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите **„*Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език.“***

**Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Строителна програма“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

**3.** В представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1, не са посочени сметни норми.

В колона „Сметни норми“ са посочени числа, както и комбинация от числа, по отношение на които не е ясно от кой, от сборниците с разходни норми са взети СЕК, УСН или са фирмени.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VII. Други изисквания към участниците от Техническата спецификация, е указано: ***„Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми.“***

Съгласни указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3, като „***ВАЖНО!!!“*** **е указано:**

*„Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Строителната програма, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“*

**Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

**4.** В представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва повече от един вид машина, в графа „норма мсм“, участникът не е предвидил норма мсм за всяка една от тях, т.е.:

*-*За дейност ***„Полагане на плътен асфалтобетон”*** *– Част Вертикална планировка****,*** видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: 1 бр. асфалтополагач; 2 бр. бандажни валяка; 1 бр. гумен валяк; 1 бр. водоноска и 4 бр. товарни автомобила, а в колона „норма мсм” е посочена **една** норма мсм – 0.0234, т.е. за една от машините, а за останалите не са посочени норми мсм.

- За дейност ***„Изнасяне от обекта, натоварване и транспорт на строителни отпадъци”*** *– Част Вертикална планировка****,*** видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: 1 бр. комбиниран багер и 4 бр. товарни автомобила, а в колона „норма мсм” е посочена **една** норма мсм – 0.0265, т.е. за една от машините, а за останалите не са посочени норми мсм.

- За дейност ***„Доставка и полагане на циментова замазка с наклон 3% по покрив средна дебелина 12 см.”*** *– Строително монтажни работи по покрив****,*** видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: 2 бр. бетоновоза и 1 бр. бетонпомпа, а в колона „норма мсм” е посочена **една** норми мсм – 0.0054, т.е. за една от машините, а за останалите не са посочени норма мсм.

- За дейност ***„Полагане на циментова замазка с наклон 3% по покрив, средна дебелина 8 см за оформяне на наклони”*** – *Строително монтажни работи по покрив*, видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: 2 бр. бетоновоза и 1 бр. бетонпомпа, а в колона „норма мсм” е посочена **една** норма мсм – 0.0045, т.е. за една от машините, а за останалите не са посочени норми мсм.

- За дейност ***„Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци”*** – Демонтажни работи по фасади по корпус „А“, видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: 1 бр. комбиниран багер и 4 бр. товарни автомобила, а в колона „норма мсм” е посочена **една** норма мсм – 0.0500, т.е. за една от машините, а за останалите не са посочени норми мсм.

- За дейност ***„Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци ”*** – Демонтажни работи по фасади по корпус „В“, видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: 1 бр. комбиниран багер и 4 бр. товарни автомобила, а в колона „норма мсм” е посочена **една** норма мсм – 0.0500, т.е. за една от машините, а за останалите не са посочени норми мсм.

- За дейност ***„Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци ”*** – Демонтажни работи по фасади по корпус „С“, видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: 1 бр. комбиниран багер и 4 бр. товарни автомобила, а в колона „норма мсм” е посочена **една** норма мсм – 0.052, т.е. за една от машините, а за останалите не са посочени норми мсм.

***Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!***

Съгласни указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3, като „***ВАЖНО!!!“*** **е указано:**

*„Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Строителната програма, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“*

**Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

Предвид всичко изложеното, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на **Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД** е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата по публично състезание**Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД,** гр. София, представлявано и управлявано от Бончо Димов Бонев – Управител с ЕИК 203215490 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.**

**Допуснати и недопуснати оферти до етап „Отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на участника** | **Допуснат/Недопуснат** |
| **1.** | **Участник № 1 „НСК София” ЕООД** | **Допуснат** |
| **2.** | **Участник № 3 „Гарант Строй” ООД** | **Допуснат** |
| **3.** | **Участник № 4 „Инфрастрой-Инженеринг” ООД** | **Недопуснат** – на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП. |
| **4.** | **Участник № 5 „Парсек Груп” ЕООД** | **Недопуснат** – на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП. |

Въз основа на горното, Комисията, назначена със Заповед № 206/20.08.2018 г. на Косьо Косев – Кмет на Община Николаево за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строителство по проект: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“, открита с Решение № 190 от дата 18.07.2018 г. на Кмета на Община Николаево взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. Комисията, единодушно гласува да допусне Участник № 1 „НСК София” ЕООД и Участник № 3 „Гарант Строй” ООД до отваряне на ценовите им предложения..
2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 09.11.2018 г. от 10.30 часа.

Възлага на инж. Веселина Веселинова Василева – Иванова, старши експерт „Инвестиции и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево, член на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Николаево съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 02.11.2018 г., както следва:



ПРЕДСЕДАТЕЛ**:………………………………**

**/**Мирослава Павлова**/**

ЧЛЕНОВЕ:



**1. ………………….………… 2. …………………………………….……**

**/**инж. Петко Попов/ /инж. Веселина Василева – Иванова/



**3. ………………….………… 4. ………………..….…**

**/**Златко Генчев**/ /**Пенка Генчева**/**