Д О Г О В О Р

№ .............................

Днес, .........................., в гр. Николаево, обл. Стара Загора, между:

1. ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, адрес гр. Николаево – 6190, ул. „Георги Бенковски” № 9, Булстат 123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет и Златко Христов Генчев– гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ...................., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията съгласно Закона за търговския регистър с ЕИК..................., със седалище и адрес на управление ..........................................................., представлявано от .................................., наричано по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание Публична покана ID 9041490 от 05.05.2015 г. в Портала за обществени поръчки на АОП от Община Николаево се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши  „Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Николаево”, включващ:

А. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес тип „А” БДС EN 12697 4-6 см – ръчно, изрязване, оформяне, почистване, полагане и уплътняване, и всички свързани с това разходи (включително транспорт), ремонт на изтъркана маркировка по осева линия  на следните обекти:

- Обект „Път ІV - 55024 Николаево – Едрево /км. 0+000-5+900/”;

- Обект „Път ІV - 55022 Паничерево – Зимница /км. 2+000-13+500/”;

- Обект „Път ІV - 53432 Нова махала – Николаево /км.0+000-2+300/”;

- Обект „Път ІV - Николаево – Паничерево /км.0+000-2+500/”;

- Обект „Път ІV – 53438 Николаево – мина Николаево /км.0+000-2+900/”, съгласно Приложение № 1, неразделна част  от Договора..

(2) Ремонтът по ал.1 ще се извърши в съответствие с представеното от Изпълнителя предложение, при спазване на всички изисквания, предписания и условия, посочени в нормативната уредба за този вид дейност.

ІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 2. (1) Единичната цена на тон, положена плътна асфалтова смес тип „А” БДС EN 12697 е .......лв. (словом .................................................) с включен ДДС.

(2) Цената, която Възложителят ще заплати за цялостното изпълнение на поръчката, възлиза на          ............................ (словом .................................................) с включен ДДС.

Чл. 3. (1) В пет дневен срок от постъпване на средствата от Министерство на финансите в Община Николаево, Възложителят ще преведе на Изпълнителя аванс в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на поръчката по чл. 2, ал. 2 с включен ДДС, или ........................... лв. (словом .................................................лева), за покриване на разходите му в началния етап на изпълнението.

(2)  Предвижда се едно междинно плащане до 10 000,00 лв. (десет хиляди лева), на база акт за извършена работа.

Чл. 4. Авансът ще се удържи на Изпълнителя от окончателното плащане.

Чл. 5. За авансовото и окончателното плащане Изпълнителя следва да издаде на Възложителя надлежно оформена данъчна фактура съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 6. (1) Извършената работа ще се доказва с отделен протокол за всеки от обектите по чл.1, подписан от страните по договора или от техни упълномощени представители.

(2) При извършването на работата, Изпълнителят ще се ръководи от сумите, утвърдени за отделните обекти по чл. 1, ал. 1, съгласно Приложение №1 и списъка за капиталови разходи за 2015 г. на Община Николаево, а именно:

- за обект „Път ІV - 55024 Николаево – Едрево /км. 0+000-5+900/”;

- за обект „Път ІV - 55022 Паничерево – Зимница /км. 2+000-13+500/”;

- за обект „Път ІV - 53432 Нова махала – Николаево /км.0+000-2+300/”;

- за обект „Път ІV - Николаево – Паничерево /км.0+000-2+500/”;

- за обект „Път ІV – 53438 Николаево – мина Николаево /км.0+000-2+900/”.

ІІІ. СРОКОВЕ

Чл. 7. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката е 70 (седемдесет) календарни дни и започва да тече от датата на превеждане на аванса по чл. 3 от този договор.

Чл. 8. Гаранционният срок за изпълнените работи е 18 (осемнадесет) месеца и започва да тече от датата на протокола за приемане на извършените СМР на обекта. В рамките на този срок Изпълнителят ще отстранява всички недостатъци за своя сметка.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

Чл. 9. Поръчката ще се изпълнява изцяло с материали, отговарящи на изискванията за качество, за климатични условия и за натовареност от автомобилния транспорт.

Чл. 10. Материалите ще се доставят от Изпълнителя.

Чл. 11. Когато Възложителят достави някои материали или части от тях, както и когато извърши отделни работи при транспортна дейност, тяхната стойност се приспада от общата стойност на ремонта.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. Възложителят е длъжен:

А/ да осигури средства за изплащане на извършените работи по изпълнението на поръчката;

Б/ да преведе на Изпълнителя посочената в чл. 3 авансова сума;

В/ да уведоми Изпълнителя за разпределението на общата сума за поръчката по обекти съгласно списъка за капиталови разходи за 2015 г. на Община Николаево.

Чл. 13. Възложителят има право:

А/ да издава разпореждания за отстраняването на материали, които не отговарят на изискванията по чл. 9, и за подмяната им с други, както и за отстраняването и правилното повторно изпълнение на всяка некачествена работа;

Б/ в случай, че Изпълнителят не изпълни в посочения срок такива разпореждания, Възложителят има право да ангажира и плати на други лица да изпълнят същите разпореждания, като всички свързани с това разходи ще са за сметка и от средствата на Изпълнителя;

В/ да прекрати едностранно договора с писмено уведомление, ако Изпълнителят не започне или прекрати работа по обекта за повече от 20 (двадесет) дни не по вина на Възложителя, както и при съществено несъответствие на извършените работи със съответните изисквания. Прекратяването има действие от момента, когато Изпълнителят получи писмено уведомление.

Чл.14. Изпълнителят е длъжен:

А/ да изпълни качествено, икономично и в срок възложената му работа, предмет на този договор;

Б/ да предоставя по всяко време на лицето/та упражняващо/щи инвеститорски контрол всички необходими документи по изпълнението на възложената му работа;

В/ да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на определените видове работи като предоставя възможност за контролирането им, както и за настъпването на всяко събитие, на което възнамерява да се позове, за да упражни правото си на удължаване на срока за довършване на обекта, и причините за това събитие;

Г/ по време на неизпълнението на работите да поддържа обекта и района около него чист, да отстранява ненужните материали, да почиства и изнася всякакви отпадъци;

Д/ да взема всички разумни мерки  за опазване на околната среда и за не причиняване щети на частни и обществени имоти по причини, произтичащи от неговите методи на работа;

Е/ да осигурява пълна безопасност на всички лица, които се намират на обекта;

Ж/ към момента на сключване на този договор да представи внесена по сметка на Община Николаево гаранция за изпълнението му в размер на 3 % (три процента) от стойността по чл. 2, ал. 2 без включен ДДС или .............................. лв. (словом ..............................), която ще бъде освободена след окончателното изпълнение на договора.

VІ. САНКЦИИ

Чл. 15. При неспазване на посочения в чл.7 срок от Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на поръчката по чл. 2, ал. 2 с включен ДДС на ден.

Чл. 16. При пълно неизпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от стойността на поръчката по чл.2, ал. 2 с включен ДДС.

Чл. 17. При забавено изпълнение на задълженията по този договор Възложителят дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на аванса.

VІІ. ДРУГИ  УСЛОВИЯ

Чл. 18. Всички изменения, приложени от Изпълнителя ще се осъществяват само със съгласие на Възложителя. Те не могат да имат за последици промяна на цената или срока за изпълнение, освен при изрично писменно споразумение на страните.

Чл. 19. При разваляне на договора по реда на чл.13 Изпълнителят дължи връщане на изплатените от Възложителя суми, които са в повече от реално извършените работи.

По същия начин се постъпва и когато по-нататъшното изпълнение стане невъзможно по причини, за които никоя от двете страни не отговаря.

Чл. 20. Рискът от случайно погиване или повреждане на материали се понася от страната, която ги е доставила.

Чл. 21. Гаранцията за изпълнение по чл. 14, т. Ж от този договор подлежи на освобождаване след окончателно приемане от Възложителя на извършената работа, но не по-късно от 1 (един) месец от това.

Споровете по изпълнението на този договор се решават по пътя на преговори между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Неразделна част от този договор е предложението на Изпълнителя.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    								ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО                                                                                     (фирма .....................)

1. ………………….....	                                                                                            ............................

(Косьо Косев)			                                                            (име и фамилия....................)

2.  …………………....

(Златко Генчев )

Съгласували:

1. Марийка Шопова - Панчева, юрист …………………........

2. инж. Петко  Попов – Директор д-я ОДУТ ………………